PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Zadavatel Obec Dolní Bečva jako územní správní celek se rozhodl Vás vyzvat písemnou výzvou k podání nabídky na zhotovitele stavby a k prokázání splnění kvalifikace, to vše v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto písemném oznámení a přílohách.

Celý projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU - Obec Dolní Bečva podala na předmět zakázky žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů…..v rámci L. výzvy (viz www.opzp.cz). Z tohoto důvodu zadavatel využije možnosti postupovat při zadávání zakázky na realizaci podporovaného opatření dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP- jedná se tedy o zadávací řízení mimo působnost zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.v platném znění.

- Název zakázky:

,,Dolní Bečva- sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr"

- Zadavatel:

Identifikační údaje veřejného zadavatele

Zadavatel:					Obec Dolní Bečva

Adresa:					Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva

IČ:						00303747

DIČ:                                                         CZ00303747

Osoba oprávněna za zadavatele jednat:	Pavel Mana, starosta

Telefon:					+420 571 647 168, 724179039

E-mail:					obec@dolnibecva.cz

- Druh a předmět veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky: 	           veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předpokládaná hodnota VZ:	2 969 100 tis. Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky:	zajištění místní komunikace vybudováním záporové kotvené stěny a betonové opěrné zdi v k.ú. Dolní Bečva, místní část Březinův dvůr

Konkrétně představuje předmět zakázky následující činnosti:

- Vybudování záporové kotvené stěny se zápory HEB 180 o délce 10,0 m, které budou osazené v mikropilotách o průměru 320 mm a ukotvené lanovými dvoupramencovými kotvami,

- Odtěžení zeminy po úroveň místní komunikace,

- Vyplnění štěrkem prostoru mezi rubem konstrukce a rostlým terénem, přičemž svrchní vrstva zásypu bude tvořena živicemi,

- Vybudování betonové opěrné zdi v horní části mikropilotové stěny,

- Provedení odvodnění položením flexibilní drenážní trubky,

- Zajištění komunikace svodidlem na římse a 1 madlem proti přepadnutí,

Přesná specifikace prací je uvedena v projektové dokumentaci, která je přílohou této výzvy.

Součásti realizace zakázky bude dokumentace skutečného provedení stavby.

Předmětem zakázky není technický a autorský dozor.

- Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Uchazeč prokáže splnění kvalifikace na základě požadavků uvedených v příloze této výzvy - Kvalifikační předpoklady pro výběrové řízení na realizaci zakázky „Dolní Bečva- sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr“.

Doklady prokazující splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel v prostých kopiích (výjma výpisu z obchodního rejstříku, který dokládá v ověřené fotokopii).

- Požadavky na obsah nabídky

Dále popsané požadavky považuje zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek, jejichž nesplnění bude se strany zadavatele posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek

Podaná nabídka bude obsahovat následující informace:

- identifikační údaje uchazeče,

- prokázání splnění kvalifikace,

- harmonogram postupu prací,

- podepsaný návrh smlouvy o dílo, ve kterém uchazeč

- uvede ustanovení o neplatnosti smlouvy o dílo v případě, že na akci – realizaci zakázky nebude poskytnuta finanční podpora v rámci 50. výzvy  OPŽP,

- zaváže se ke spolupráci při případné kontrole dotace ze SFŽP a ostatních státních institucí

- Požadavek na zpracování nabídkové ceny

Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění cena bez DPH, DPH, cena celkem.

Nabídková cena uvedena uchazečem bude zadavatelem považována za maximálně

přípustnou, závaznou a úplnou. Musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění této zakázky. Cenu nelze v průběhu zakázky měnit. V ceně budou zahrnuty případné zvýšené vstupní náklady spojené s vývojem cen na trhu.

Uchazeč je povinen ocenit veškeré položky uvedené ve krycím listu rozpočtu.

- Zadávací podmínky

Podaná nabídka bude splňovat následující podmínky:

- nabídku lze podat pouze na celý předmět zakázky

- každý uchazeč může předložit pouze jedinou nabídku; odevzdání více než jedné nabídky či účast na více než jedné z podaných nabídek (např. jako člen sdružení uchazečů nebo jako subdodavatel) je nepřípustná

- úplná nabídka musí být zadavateli doručena nejpozději v okamžiku vypršení lhůty pro podání nabídek

- nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti, za početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný uchazeč

- variantní řešení nabídky je nepřípustné

- nabídka musí být podepsaná osobou oprávněnou za uchazeče jednat

- nabídka a všechny její části musí být vyhotoveny v českém jazyce.

- Termín realizace

Předmět veřejné zakázky bude realizován v termínech :

Zahájení doby plnění:	   11.11.2013

Ukončení doby plnění:	   20.12.2013

Dílo bude předáno na základě protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. V případě nepřevzetí díla uvede důvody jeho nepřevzetí s termínem odstranění těchto důvodů. Vlastnictví k předmětu díla přechází na zadavatele dnem převzetí díla.  Záruční doba nastává dnem předání celého díla bez vad a nedodělků.

- Obchodní a platební podmínky

Uchazeč předloží jako součást nabídky návrh smlouvy o dílo včetně platebních a záručních podmínek v těchto intencích stanovených zadavatelem:

Platební podmínky:

- 60 - denní lhůta splatnosti faktury po předání díla bez vad a nedodělků.

Záruční podmínky, záruční doba:

- 60 měsíců

Sankční ujednání:

V případě, že uchazeč nepředá zadavateli dílo v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši Kč 10 000,-.

Zhotovitel je dále povinen:

- realizovat  dílo dle postupů odpovídajícím normám ČR,

- smluvní  strany se dohodly na I. jakosti díla,

- realizovat  dílo na svůj  náklad a nebezpečí,

- při  realizaci díla se řídit pokyny  zadavatele,

- odstranit  zjištěné vady a nedodělky na  svůj náklad,

- bezodkladně informovat zadavatele o zjištěných problémech vzniklých při realizaci díla a dohodnout se na jejich odstranění,

- zajistit během stavby dopravní obslužnost lokality pro osobní automobily a vozidla záchranné služby.

Návrh vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu.

Zadavatel je po ukončení zadávacího řízení oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu.

- Termín prohlídky místa plnění veřejné zakázky

Prohlídku místa plnění zadavatel neorganizuje, je však možná na základě výslovné žádosti dodavatele, sdělené zadavateli písemně nejpozději do 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky.

- Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentací se rozumí:

    - Projektová dokumentace zpracovaná Unigeo a.s. Ostrava vč. krycího listu (slepý rozpočet) k předmětu plnění

    - Kvalifikační předpoklady

Zadávací dokumentace je součástí písemné výzvy v elektronické verzi na nosiči dat CD ve formátu s příponou pdf (výkresová dokumentace a textová dokumentace, výkaz výměr), xls (slepý rozpočet), word (kvalifikační předpoklady ).

- Hodnotící kritéria

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Pro stanovení nejvýhodnější nabídky zadavatel stanovil toto jediné kritérium:

výše nabídkové ceny vč. DPH - váha 100%

## Další zadávací podmínky pro uchazeče

Zadavatel si vyhrazuje právo na:

  - odmítnutí předložené nabídky v případě, že nesplňuje některé z náležitostí uvedených v zadávacích podmínkách,

  - zrušení zadání veřejné zakázky bez udání důvodů,

  - zrušení zadávacího řízení pro případ, že na akci nebude podpora v rámci OPŽP poskytnuta, případně aby odpovídající podmínku obsahovala smlouva na realizaci zakázky.

  - nevybraní žádného uchazeče, neuzavření smlouvy.

Podané nabídky se nevrací.

## lhůta a místo pro podání nabídek

Uzávěrka podání nabídek je dne 4.11.2013 do 11,00 hodin.

Místem pro podání nabídek osobně (v úředních hodinách) nebo doručení poštou je:

Obecní úřad Dolní Bečva

Dolní Bečva 340

756 55 Dolní Bečva

Nabídka bude předložena v písemné formě v českém jazyce, ve 2 vyhotoveních, z toho jeden originál a jedna kopie v řádně zalepené obálce a označené následovně:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ,,Dolní Bečva- sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr" NEOTVÍRAT

Uchazeči, kteří řádně doručí své nabídky, budou o výsledku výběru informováni elektronickou poštou , příp. písemně.

V Dolní Bečvě 14.10. 2013       					     Pavel Mana

starosta

Přílohy:	- CD s projektovou dokumentací a krycím listem (slepým rozpočtem)

- Kvalifikační předpoklady pro výběrové řízení na realizaci zakázky „Dolní Bečva- sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr